Конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів, реалізація яких здійснюватиметься з використанням фінансових ресурсів бюджету розвитку обласного бюджету (обласного фонду регіонального розвитку)

ПРОЕКТ

Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу

під учбово-лабораторний корпус

Луцького базового медичного коледжу

на вулиці Дубнівській, 26а у м. Луцьку

Додаток 1

до розпорядження голови обласної  ради 
14.12.2016    №  444-р

Форма заявки

для участі у конкурсі програм і проектів, реалізація яких здійснюватиметься у з використанням фінансових ресурсів бюджету розвитку обласного бюджету (обласного фонду регіонального розвитку)

Реєстраційний номер§

Заповнюється виконавчим апаратом обласної ради

1. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту | Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу на вул. Дубнівській, 26а у м. Луцьку |
| --- | --- |
| Загальний бюджет проекту (грн.) | 11860561,00 грн. |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з обласного бюджету (грн.) | 11860561,00 грн. |
| Назва та адреса організації-учасника конкурсу, телефон, факс, е-mail, кількість штатних працівників (постійних та тимчасових) | Луцький базовий медичний коледж. Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 2, тел/факс (0332) 72-36-55 E-mail: lumeduch@lt.ukrtel.net, (130 штатних працівників) |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації/особи, що матиме право укладати угоду про реалізацію проекту з Волинською обласною радою | Хмелькова Аліса Ігорівна |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту | Хмелькова Аліса Ігорівна |
| Місце роботи, посада, контактні телефони керівника проекту, факс, е-mail, адреса для листування керівника проекту | Луцький базовий медичний коледж, директор, тел/факс (0332) 72-36-55 E-mail: lumeduch@lt.ukrtel.net, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 2 |

- Підпис керівника проекту					Хмелькова А.І.

- М.П.

Підпис керівника

- організації-учасника конкурсу				Хмелькова А.І.

- 2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| - 1. | Реєстраційна картка проекту | ст. 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Зміст проекту | ст. 3 |
| 3. | - Проект | ст. 4-9 |
| 3.1. | Анотація проекту | ст. 4 |
| 3.2. | Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект | ст. 5 |
| 3.3 | Мета та завдання проекту | ст. 6 |
| 3.4 | Технологія досягнення цілей (заходи) | ст. 7 |
| 3.5 | Тривалість і план реалізації заходів проекту | ст. 8 |
| 3.6. | - Очікувані результати проекту | ст. 8 |
| 3.7 | - Інноваційність проекту | ст. 9 |
| 3.8 | - Візуалізація та промоція конкурсу | ст. 9 |
| 4. | - Додатки | ст. 10-12 |
| 4.1. | Додаток 1: Бюджет проекту Форма 1. Загальний бюджет проекту Форма 2. Розклад бюджету за статтями видатків | ст.10 |
| 4.2 | Додаток 2. Інформація про організацію партнера | ст.10 |
| 4.3. | Додаток 3. Інформація про учасників реалізації проекту | ст. 11 |
| 4.4. | Додаток 4. Технічне завдання | ст. 12 |
| 4.5. | Додаток 5. Гарантійні листи (рішення місцевих рад, власників об’єкта) про фінансування проекту | _ |

3. ПРОЕКТ

3.1. Анотація проекту

Назва проекту. «Реконструкція   будівлі   оздоровчого  комплексу  на  вул. Дубнівській, 26а у м. Луцьку  під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу»

Актуальність проекту. Головними завданнями є забезпечення ефективного функціонування лабораторно-фармацевтичного відділення та відділення післядипломної освіти Луцького базового медичного коледжу у відповідності до Концепції реформування підготовки медичних кадрів в Україні згідно державних та міжнародних стандартів. Наявність оновленого спеціально обладнаного приміщення учбово-лабораторного комплексу з територією під фармакогностично-дослідні ділянки значно покращить науково-методичну діяльність коледжу та матеріально-технічну базу для проведення теоретичних та практичних занять студентів лабораторно-фармацевтичного відділення та слухачів відділення післядипломної освіти.

Перелік заходів проекту. Проектно-кошторисна документація розроблена у 2015 році відповідно до вимог екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил, гарантує безпечну для життя і здоров’я людей експлуатацію об’єкта при дотриманні заходів, що передбачені робочими кресленнями.

Календарний план реалізації – 1 рік.

Результати проекту. Виконання проекту дасть можливість забезпечити ефективну фахову підготовку студентів лабораторно-фармацевтичного відділення, спеціалізацію та підвищення кваліфікації слухачів відділення післядипломної освіти.

Цільові групи проекту: студенти лабораторно-фармацевтичного відділення, слухачі відділення післядипломної освіти.

Обсяг коштів та джерела його фінансування: Кошторисна вартість проекту 11860561,00 грн. Кошти обласного бюджету 100%.

Організації-партнери, співвиконавці проекту: відсутні.

3.2. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Опис існуючих проблем. Луцький базовий медичний коледж заснований 15 жовтня 1944 року як фельдшерсько-акушерська школа, яка у 1954 році була реорганізована в медичне училище. У 1996 році училище отримало  статус базового  для  медичних  училищ  Волинської  області. 2002 року училище було реорганізоване у Луцький базовий медичний коледж. У 2015 році ЛБМК одним з перших в Україні акредитовано за напрямом підготовки Сестринська справа (бакалавр) терміном до 2025 р. Навчальний заклад здійснює надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра та підвищення кваліфікації (спеціалізацію) молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів.

Коледж забезпечує потреби Волинського регіону у підготовці молодших медичних працівників. У 2015-2016 роках освітній рівень молодшого спеціаліста здобуває 731 студент, бакалавра – 58 студентів. Щорічно здійснює підвищення кваліфікації в межах 2000 і проходить спеціалізацію близько 300 молодших медичних спеціалістів, які успішно працюють в закладах охорони здоров’я нашого регіону.

Діяльність навчального закладу спрямована на ґрунтовну професійну, практичну та наукову підготовку студентів для здобуття ними відповідної кваліфікації згідно вимог навчальних планів і програм, індивідуальних здібностей та інтересів учасників навчально-виховного процесу. Якісна організація фахової підготовки молодших медичних та фармацевтичних працівників забезпечує збереження та поліпшення здоров’я людей, підвищення доступності і якості надання кваліфікованої медичної допомоги сільському населенню, ефективності використання ресурсів охорони здоров’я, що є перспективними напрямами в організації медичної допомоги населенню на вторинному і третинному рівнях.

За останні роки здійснено значний об’єм робіт щодо зміцнення навчально-матеріальної бази коледжу.

Проте якісна фахова підготовка студентів лабораторно-фармацевтичного відділення та підвищення кваліфікації (спеціалізація) слухачів відділення післядипломної освіти потребує покращення матеріально-технічної бази - наявності  спеціально обладнаного приміщення учбово-лабораторного корпусу (що включає профільні лабораторії з препараторськими, бібліотеку (книгосховище), приміщення для зберігання та сушки лікарських рослин, просторі лекційні аудиторії, актову залу тощо) з достатньою територією під фармакогностично-дослідні ділянки.

Проект спрямований на реалізацію Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року, зокрема, цілі 1. Розвиток людського потенціалу Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року. Результати проекту спрямовані на оптимізацію навчального закладу, розвиток інтелектуального капіталу, модернізацію процесу освіти.

Результати проекту спрямовані на молодь та працююче населення.

3.3. Мета та завдання проекту

Метою проекту є забезпечення головних завдань та функцій галузевого вищого навчального закладу – Луцького базового медичного коледжу, а саме здійснення освітньої діяльності та проведення науково-дослідницької роботи згідно вимог Закону України «Про вищу освіту», що забезпечить належний розвиток людського потенціалу, виявлення та підтримку обдарованої молоді регіону відповідно до Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року.

Завданням проекту є реконструкція будівлі оздоровчого комплексу на вул. Дубнівській, 26а у м. Луцьку  під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу.

3.4. Технологія досягнення цілей

Для досягнення мети проекту виготовлено в повному обсязі проектно-кошторисну документацію, в якій вказано поетапну його реалізацію.

Інформація  щодо вартості відповідно до розробленої та затвердженої  проектно-кошторисної документації

| Назва проекту, його місце знаходження | Проектна потужність | Кошторисна вартість на 01.01.2017р. тис.грн | Ступінь готов-ності, % | Рік початку технічного переоснащення | Затверджено: дата, № рішення про затвердження проекту, ким | Інформація щодо проведення державної експертизи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу на вул. Дубнівській, 26а у м. Луцьку під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу | об’єкт | 11860,6 | 0 | 2017 | Наказом ЛБМК від 08.02.2016р. № 37-од | Філія ДП «Укрдержбуд-експертиза» експертний звіт від 03.02.2016р. № 55/03-1556-15 |
| ВСЬОГО |  | 11860,6 | х |  |  |  |

3.5. Тривалість і план реалізації заходів проекту

Проведення   реконструкції   будівлі   оздоровчого   комплексу   на   вул.  Дубнівській,  26а  у  м.  Луцьку   під учбово-лабораторний корпус у 2017 році.

Реалізація проекту здійснюватиметься відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації.

| Тривалість заходу | Назва заходу | Місце проведення (село,селище,місто) | Організація-виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 рік | Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу на вул. Дубнівській, 26а у м. Луцьку під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу | м. Луцьк | Згідно конкурсу |

3.6. Очікувані результати проекту

Фінансова сталість: після завершення проекту подальша діяльність коледжу фінансуватиметься з обласного бюджету та коштів спеціального фонду.

Інституційна сталість: виконання проекту дасть змогу забезпечити на базі навчального закладу якісну освітню діяльність лабораторно-фармацевтичного відділення та відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів Луцького базового медичного коледжу.

Політична сталість: виконання проекту покращить рівень підготовки молодших медичних працівників, підвищить рівень надання ними якісної медичної допомоги мешканцям Волинської області та позитивно вплине на реформування галузі охорони здоров’я.

3.7. Інноваційність проекту

Поліпшення умов виробничого середовища і наближення їх до європейських та світових стандартів для всіх учасників навчально-виховного процесу.

3.8. Візуалізація та промоція Конкурсу

Проект «Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу під учбово-лабораторний  корпус   Луцького   базового   медичного   коледжу   на       вул. Дубнівській, 26а у м. Луцьку» розміщений на офіційному сайті Луцького базового медичного коледжу.

На будівлі коледжу буде розміщено банер про участь коледжу у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Додаток 1 до проекту 4. 1. Бюджет проекту

Форма 1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів та видатків | Загальна вартість, тис.грн. | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обласний бюджет, тис.грн. | Учасник конкурсу, тис.грн. | Організації – партнери, тис.грн. |
| Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу на вул. Дубнівській, 26а у м. Луцьку | 11860,6 | 11860,6 |  |  |
| Всього: | 11860,6 | 11860,6 |  |  |

Форма 2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статтівидатків | Загальна сума, тис.грн. | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обласний бюджет | Учасник конкурсу | Організації – партнери |
|  |  | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. |
| 1. Видаткиспоживання: |  |  |  |  |
| КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти» | 11860,6 |  |  |  |
| 2. Видаткирозвитку: |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- Додаток 2 до проекту

- 4.2 Інформація про організацію-партнера

| - Повна офіційна назва організації-партнера | - |
| --- | --- |
| Місце розташування | - |
| Юридичний статус | - |
| Офіційна адреса | - |
| Контактна особа | - |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Адреса електронної пошти | - |
| Кількість штатних працівників (постійних та тимчасових) | - |
| Роль та залучення до підготовки цього проекту | - |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | - |

- Додаток 3 до проекту

- 4.3 Інформація про учасників реалізації проекту

Хмелькова Аліса Ігорівна.

Базова освіта: Новосибірський державний медичний інститут, рік закінчення 1980.

Посада: директор Луцького базового медичного коледжу.

Місце роботи: Луцький базовий медичний коледж.

Почесні нагороди:

- Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2004р.);

- Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2007р.);

- Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010р.).

Публікації:

- Практикум   з   фізіології    людини:   навч.  посіб. / О.П.  Мотузюк, А.І. Хмелькова, І.В. Міщенко. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 160с. + 8 с. кольор. вкл.;

- участь  у  раді  директорів    вищих    медичних   навчальних   закладів І-ІІ р.а. «Проблемні питання запровадження уніфікованої документації у навчально-виховний процес вищих медичних навчальних закладів І-ІІ р.а.» (м. Львів, 2015р.);

- участь у робочій нараді–семінарі з доповіддю «Актуальні питання підготовки і післядипломної освіти фармацевтів» (м. Чернівці, 2016р.);

- участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» з доповіддю «Психологічні засади якості життя викладачів вищих медичних навчальних закладів» (м. Житомир, 2016р.);

- участь у науково-практичній конференції «Медсестринство на варті здоров’я нації» з доповіддю «Синдром професійного вигорання як результат хронічного професійного стресу у медичних сестер» (м. Яремче, 2016р.).

Контактний телефон/факс (0332) 72 36 55.

e-mail: lumeduch@lt.ukrtel.net

Додаток 4 до проекту

4.4.Технічне завдання на інвестиційну програму і проект, реалізація якого здійснюватиметься з використанням фінансових ресурсів бюджету розвитку обласного бюджету

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) | Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу у м. Луцьку на вулиці Дубнівській 26а |
| --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект | Відповідно до Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року-Ціль 1. Розвиток людського потенціалу. Операційна ціль 1.2. Модернізація системи освіти. |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є створення належних умов навчання, які задіяні у виконанні освітніх програм для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів закладів охорони здоров’я області. Створення належних умов для навчання. Попередження руйнування будівлі. |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Територія Волинської області |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Кількість населення Волинської області -10043508 чол. |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Створення належних умов навчання, які задіяні у виконанні освітніх програм для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів закладів охорони здоров’я області |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Виконання проекту дасть змогу забезпечити на базі закладу якісний навчально-виховний процес |
| 8. Основні заходи проекту | Заміна покрівлі, влаштування шатрового даху, заміна віконних і дверних блоків, утеплення зовнішніх стін, під’єднання до комунікацій |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік) | 2017 рік |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 11860,6 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Обласний бюджет |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Луцький базовий медичний коледж |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |